**الجمهورية التونسية**

**وزارة الشؤون المحلية و البيئة**

**بلدية أريانة**

****

**خلية شؤون المجلس والمكتب واللجان**

**والتنسيق بين الدوائر البلدية**

محضر جلسة الدائرة البلدية بالمنازه

بخصوص البرنامج السنوي للاستثمار البلدي التشاركي لسنة 2019

1. **معطيات بخصوص البلدية :**

**أ - إسم البلدية : بلدية أريانة اسم المنطقة :الدائرة البلدية بالمنازه**

**ب - عدد السكان بالبلدية : 114486ألف ساكن عدد السكان بالمنطقة : 28710ألف ساكن**

**ت - تاريخ الجلسة : 01 ديسمبر 2018**

**ث - مكان الجلسة :قاعة الجلسات بالدائرة البلدية بالمنازه**

**ج - إسم ميسر الجلسة : إلهام بن صالح، آمنة الزهروني، أم الخير بلغيث ،الاسعد المحمدي**

**ح - محضر محرر من قبل :أم الخير بلغيث رئيسة مصلحة شؤون المجلس و المكتب البلدي و اللجان**

**خ - محضر مصادق عليه من طرف : محمد العربي فاضل موسى رئيس البلدية اريانة**

1. **معطيات بخصوص الجلسة :**

**أ – عدد المشاركين في الجلسة بالمنطقةالبلدية المنازه:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| عدد الشبان ضمن المشاركين والذين تتراوح أعمارهم بين 16 و35 سنة | عدد النساء ضمن المشاركين | عدد المشاركين |  |
| **1** | **8** | **35** | العدد الجملي |
| **2.85** | **22.85** | **100** | (%النسبة ( |

**ب – جدول الأعمال :**

|  |
| --- |
| **ضبط مشاريع البنية الأساسية لسنة 2019 بالدائرة البلدية المنازه** |

**3 – تذكير بالإحصاء الوصفي التقديري للبنية الأساسية بالمنطقةالبلدية المنازه:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **المناطق** | **الطرقات** | | **الأرصفة** | | **التنوير**  **العمومي** | **الربط بشبكة التطهير المياه المستعملة (%)** | **وجود إشكاليات لتصريف مياه الامطار** |
| نسبة الطرقات في حالتها جديدة  أو متوسطة  **(%)**  (1) | نسبة الطرقات في حالة تتطلب التدخل  **(%)**  (1) | نسبة الأرصفة  في حالتها جديدة  أو متوسطة  **(%)**  (1) | نسبة الأرصفة في حالة تتطلب التدخل  **(%)**  (1) | نسبة التغطية بشبكة التنوير العمومي  **(%)**  (2) | نسبة التغطية بشبكة التطهير  **(%)**  (2) |  |
| **دائرة المنازه** | | | | | | | |
| **المنزه السابع** | **56** | **44** | **63** | **37** | **100** | **100** | **لا** |
| **المنزه السادس** | **58** | **42** | **68** | **32** | **100** | **100** | **لا** |
| **المنزه الخامس** | **52** | **48** | **42** | **58** | **100** | **100** | **نعم** |
| **المنزه الثامن** | **65** | **35** | **62** | **38** | **100** | **100** | **نعم** |
| **حي الوفاق (uv4)** | **90** | **10** | **-** | **-** | **100** | **100** | **نعم** |

(1) يتم احتساب هذه النسبة بقسمة مساحة الطرقات أو الأرصفة المعنية على مساحتها الجملية وذلك دون اعتبار الطرقات المرقمة

(2) يتم احتساب هذه النسبة بقسمة طول الطرقات المجهزة على الطول الجملي للطرقات وذلك دون اعتبار الطرقات المرقمة

1. **المشاريع المدرجة ببرنامج الإستثمار السنوي 2018 والمشاريع الوطنية والجهوية الأخرى المتواصلة أو المبرمجة بالمنطقة البلدية المنازه:**

|  |  |
| --- | --- |
| أجوبة البلدية و/أو الأطراف المعنية | أسئلة وملاحظات المشاركين |
| **السيد خالد الجبالي (مدير المصالح الفنية):**أشار الى انه بالنسبة :  **المشاريع المنتهية أو بصدد الإنجاز (خلال سنة 2018)**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **نسبة التقدم** | **تاريخ انطلاق الأشغال** | **الكلفة الجمليةأد** | **اسم المشروع** | | 100% | **-** | 494.000,000 | تهيئة الحي الشعبي –طريق بنزرت | | 100% | **-** | 385.652,991 | تهيئة طريق برج التركي | | 40% | 03/08/2017 | 858.692,605 | تهيئة قاعة فرحات حشاد | | 85% | 14 /11/2016 | 611.200,470 | تهيئة مستودع الحجز | | 100% | **-** | 887.371,732 | تعشيب الملعب البلدي | | 40% | 05 /06/ 2018 | 1.025.643,150 | تهيئة حجرات الملابس | | 40% | 16 /05/ 2018 | 780.692,063 | تهيئة ساحة المنزه السادس | | 100% | **-** | 150.000,000 | تهيئة ساحة الشهداء | | 75% | 19 /04/ 2017 | 1.380.072,880 | مشروع تغطية ملاعب كرة السلة حي الأمير بالمنزه السابع |   **المشاريع التي ستنطلق بداية سنة 2019 (مرحلة الإعلان على طلب العروض)**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **مناطق التدخل** | **الكلفة** | **اسم المشروع** | | -أريانة المدينة  -الحي الشعبي  -حي المستقبل  -أريانة الجديدة 1 و 2  -حي الوفاق UV4 | 4500 أد | مشروع تهيئة البنية الأساسية (طرقات – ترصيف- تطهير و تصريف الأمطار) برنامج 2017. | | -برج البكوش  -حي التعمير | 700أد  900 أد | مشروع تهيئة البنية الأساسية (طرقات – ترصيف- تطهير و تصريف الأمطار) برنامج 2016 القسط 1. | | -حي الملاحة  -كوشة الجير | 2400 أد  1000 أد | مشروع تهيئة البنية الأساسية (طرقات – ترصيف- تطهير و تصريف الأمطار) برنامج 2016 القسط 2. | | -المنزه السادس  -المنزه السابع | 1000 أد | مشروع تهيئة البنية الأساسية (طرقات – ترصيف- تطهير و تصريف الأمطار) برنامج 2016 القسط 3. | | --حي النصر 2 | 1000 أد | مشروع تهيئة البنية الأساسية (طرقات – ترصيف- تطهير و تصريف الأمطار) برنامج 2016 القسط 4. | | المنطقة البلدية | 800 أد | برنامج صيانة الطرقات |   **المشاريع التي بصدد الدراسة و ستنطلق خلال سنة 2019**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **نسبة تقدم الدراسة** | **الكلفة** | **اسم المشروع** | | 60% | 1000أد | بناء دائرة بلدية أريانة المدينة وفضاء المواطن | | 60% | 1600 أد | بناء مركب طفولة بالمنزه السادس | | 100% | 600أد | إعادة بناء سوق ساحة سليمان اللمسي | | 25% | 1000أد | صيانة قصر البلدية | | 50% | 2250 أد | مشروع تهيئة البنية الأساسية (طرقات – ترصيف- تطهير و تصريف الأمطار) برنامج 2018 | | 60% | 150 أد | تهيئة ساحة سلا | | 50% | 450 أد | تهيئة ملاعب أحياء |   **المشاريــــــع المؤجلةو الملغاة**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **سبب التأجيل** | **الكلفة** | **اسم المشروع** | | مشكل عقاري/اعتمادات غير كافية | 1000 أد | تهيئة منتزه بئر بلحسن | | مشكل عقاري/اعتمادات غير كافية | 1000 أد | المسرح البلدي | | مشكل عقاري/اعتمادات غير كافية | 3000 أد | المسبح البلدي | | مشكل عقاري | 1100 أد | بناء قاعة ألعاب فردية | | سيتم إعادة النظر في الدراسة | 900 أد | تهيئة سوق الطيب المهيري | | سيتم إعادة النظر في الدراسة | 150 أد | تهيئة الدائرة البلدية النصر | | مشكل عقاري | 4700 أد | اقتناء عقار و بناء قصر البلدية | | ملغى | 150 | مفترق أمام المعتمدية | | ملغى | 250 | المستودع البلدي | | ملغى | 100 | سياج بملعب عزيز تاج |   ثم أوضح أن دراسات مشاريع القرب لسنة 2016 و 2017 أفرزت ارتفاعا في كلفة انجاز المشاريع و قد ارتأى المجلس البلدي استغلال الاعتمادات المرصودة لبعض المشاريع المؤجلة و الملغاة في تمويل مشاريع القرب لسنة 2016-2017-2019 و ذلك حسب البيان التالي :   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **بلغ المقترح طرحهأ.د** | **الكلفةأ.د** | **اسم المشروع** | | 2.600 | 2.950 | المسبح البلدي | | 850 | 1000 | المسرح البلدي | | 150 | 150 | مفترق أمام المعتمدية | | 250 | 250 | المستودع البلدي | | 100 | 100 | سياج بملعب عزيز تاج | | 3.950 | المجموع | | |  |

**5– مشاريع القرب المقترحة من طرف المشاركين بالمنطقة البلدية المنازه خلال سنة 2019 مرتبة حسب الأولوية:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| رأي المصلحة الفنية/المرافق الفني | الكلفة التقديرية  (أ.د) | موقع التدخل (الأنهج والأحياء) | نوعية التدخل | المشروع |
| ستتم برمجته للصيانة مع مشروع 2019 للتعبيد |  | شارع أحمد التليلي(المنزه الخامس) | تعبيد و ترصيف | ا**لطرقات و الارصفة** |
| ستتم برمجته في مشروع الصيانة 2019 |  | نهج حسين الديماسي (المنزه الخامس) | تعبيد و ترصيف |
| ستتم برمجتها خلال سنة 2019 |  | انهج المنزه الخامس | تعبيد و ترصيف |
| تمت برمجتها في إطار مشروع سنة 2016 |  | شارع عمار بن ياسر(المنزه السادس) | تعبيد و ترصيف |
| ستتم برمجته في مشروع الصيانة 2019 |  | تعبيد مآوي( معهد المنزه6-أمام جمعية التربية و الأسرة- أمام محل لبنى )المنزه السادس | تعبيد و ترصيف |
| تمت برمجته للصيانة في إطار مشروع سنة 2017 |  | تعبيد مآوي( حي جميل – ابن الهيثم) المنزه السادس | تعبيد و ترصيف |
| تمت برمجتها في إطار مشروع سنة 2016 |  | صيانة الطرقات حي الوفاق(المنزه السادس) | تعبيد و ترصيف |
| ستتم برمجته في مشروع الصيانة 2019 |  | صيانة أنهج المنزه 7 مكرر | تعبيد و ترصيف |
| ستتم برمجته في مشروع الصيانة 2019 |  | محمد الحليوي(المنزه 7) | تعبيد و ترصيف |
| سيتم إعداد دراسة للمناطق المعرضة للفياضانات (المناطق الزرقاء) و سيتم تحديد الأولوية للتدخل في حدود الاعتمادات المخصصة) |  | نهج حليمة السعدية – وصيانة كافة البالوعات بالمنطقةالبلدية المنزه 6 | تصريف مياه الأمطار | تصريف مياه الأمطار |
| سيتم إعداد دراسة للمناطق المعرضة للفياضانات (المناطق الزرقاء) و سيتم تحديد الأولوية للتدخل في حدود الاعتمادات المخصصة) |  | صيانة قنوات تصريف مياه الامطار بالمنزه 7 و 7 مكرر -بنهج جوهر الصقلي | تصريف مياه الأمطار |
| سيتم إعداد دراسة للمناطق المعرضة للفياضانات (المناطق الزرقاء) و سيتم تحديد الأولوية للتد خل في حدود الاعتمادات المخصصة) |  | صيانة قنوات صرف المياه واعادة مراجعة الشبكة بحي الوفاق | تصريف مياه الأمطار |
| سيتم إعداد دراسة للمناطق المعرضة للفياضانات (المناطق الزرقاء) و سيتم تحديد الأولوية للتدخل في حدود الاعتمادات المخصصة) |  | نهج عبد العزيز الثعالبي نهج عبد العزيز الثعالبي بالمنزه 5 | تصريف مياه الأمطار |
| بصدد الدراسة التفصيلية |  | تهيئة مسلك صحي بالمنطقة المنزه 6 | صيانة و تهيئة منطقة خضراء | المناطق الخضراء |
| ليست منطقة خضراء |  | تهيئة البطحاء وراء حي أمير | صيانة و تهيئة منطقة خضراء |
| بصدد الدراسة |  | صيانة المناطق الخضراء وغراسة الاشجار والنباتات بمنطقة حي الوفاق وتهيئة مسلك صحي | صيانة و تهيئة منطقة خضراء | المناطق الخضراء |
| ستتم برمجته في إطار مشروع سنة 2019 |  | أحمد التليلي (المنزه 5) | التنوير عمومي | التنوير عمومي |
| ستتم برمجتها خلال سنة 2019 |  | حسين الديماسي(المنزه 5) | التنوير عمومي |
| تمت برمجتها في إطار تكملة مشروع سنة 2016 |  | المسلك الصحي (المنزه6) | التنوير عمومي |
| ستتم برمجتها في إطار مشروع سنة 2019 |  | نهج الجامعة العربية (المنزه 6) | التنوير عمومي |
| ستتم برمجتها في إطار مشروع سنة 2019 |  | صيانة تنوير أنهج المنزه 7 مكرر(المنزه 7) | التنوير عمومي |

**6 – نقاش وتفاعل مع المشاركين :**

|  |  |
| --- | --- |
| أجوبة البلدية و/أو الأطراف المعنية | أسئلة وملاحظات المشاركين |
|  | **السيدان عبد الستار الطرابلسي و خالد عبد الله (المنزه 6 :**  **- التنوير العمومي** : نهج الجامعة العربية – تنوير حي جميل  **- تعبيد الطرقات** : تعبيد الطرقات لحي جميل – شارع عمار ابن ياسر – شارع افريقيا – المرر الرابط بين شارع معاوية ابن ابي سفيان وشارع بلال – نهج حليمة السعدية – تعبيد مآوى سيارات لبنى – نهج ابن الهيثم – تركيز مخفظات سرعة شارع عمار ابن ياسر – ابو البابة الانصاري – ابن الهيثم – علي ابن ابي طالب  **-تصريف مياه الامطار :**نهج حليمة السعدية – وصيانة كافة البالوعات بالمنطقة  **- الارصفة :**كل الانهج المتواجدة بالمنطقة  **- المناطق الخضراء** : تهيئة مسلك صحي بالمنطقة  **السيد عبد الحميد البدوي (المنزه الثامن) :**  **- تعبيد الطرقات** : تعبيد جميع الانهج المتواجدة بالمنطقة واصلاح الحفر  **- الارصفة:**توسيعة الارصفة بنهج عثمان ابن عفان  **السيدان عبد الرزاق الحمامي وعبد اللطيف الحنافي (المنزه 7و المنزه 7 مكرر :**  **- التنوير العمومي** : صيانة اعمدة تنوير العمومي بمنطقة المنزه السابع والسابع مكرر وحي سلمى سيتي  **- تعبيد الطرقات** : صيانة الانهج بالمنزه السابع امام حي سلمى سيتي ونهج محمد الحليوي على مستوى اقامة فينوس والفلاح وشارع ابو لبابة الانصاري  -**تصريف مياه الامطار :**صيانة قنوات تصريف مياه الامطار بنهج جوهر الصقلي  **- الارصفة :**تهيئة الارصفة حي سلمى سيتي و توحيد علو الارصفة وشارع ابو لبابة الانصاري  **- المناطق الخضراء** : تهيئة البطحاء وراء حي أمير الى منطقة خضراء  **السيد كريم اللوز(حي الوفاق) :**  - **التنوير العمومي :** صيانة الاعمدة الكهربائية والتنوير العمومي بكامل منطقة حي الوفاق  **- تعبيد الطرقات :** تعبيد طرقات منطقة حي الوفاق واصلاح الحفر  -**تصريف مياه الامطار :**صيانة قنوات صرف المياه واعادة مراجعة الشبكة  **- الارصفة :**تهيئة الارصفة بمنطقة حي الوفاق  **- المناطق الخضراء :** صيانة المناطق الخضراء وغراسة الاشجار والنباتات بالمنطقة وتهيئة مسلك صحي  **السيد صلاح الدين العلاني (المنزه الخامس ) :**  **- التنوير العمومي** : تنوير العمومي بنهج حسين الديماسي واحمد التليلي  **- تعبيد الطرقات :** توسيع الطرقات بنهج احمد التليلي وشارع افريقيا – فتح الطريق من جهة منجي سليم وتعبيد نهج حسين الديماسي  -**تصريف مياه الامطار :**نهج عبد العزيز الثعالبي  - **الارصفة :**صيانة جميع الارصفة بالمنزه الخامس والتدخل لتوحيد العلو بنهج احمد التليلي . |

**7 – قائمة اسمية لممثلي المنطقة البلدية المنازه:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| الإسم واللقب | العمر | الإختصاص/  المهنة | العنوان | ممثل عن(الشباب/المرأة/الرجال |
| **خالد عبد الله** | **66** | **متقاعد** | **عمار ابن ياسر** | **رجل** |
| **كريم اللوز** | **48** |  | **عمارة 36 حي الوفاق** | **رجل** |
| **عليا الصيد** | **55** |  | **عمارة 90 حي الوفاق** | **امرأة** |
| **مريم الساسي** | **25** |  | **حي جميل** | **شابة** |

**8- نتائج الجلسة بالمنطقة البلدية المنازه:**

**1.8 – ملاحظات بخصوص التدخلات المطلوب إنجازها بالمنطقة البلدية المنازهوتاريخ الإعلان عن نتائج الدراسات الفنية والمالية من قبل المصلحة الفنية بالبلدية:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| رأي المصلحة الفنية/المرافق الفني | الكلفة التقديرية | جدوى المشروع للمنطقة (\*) | نتائج التصويت | موقع التدخل (الأنهج والأحياء) | نوعية التدخل | المشروع |
|  | **1500 أد** | **هام** |  | **مدنينالمنزه 5** | تعبيد و ترصيف | الطرقات و الارصفة |
|  | **هام** |  | **جرجيسالمنزه 5** | تعبيد و ترصيف |
|  | **هام** |  | **سيدي بوزيدالمنزه 5** | تعبيد و ترصيف |
|  | **هام** |  | **المالوفالمنزه 5** | تعبيد و ترصيف |
|  | **هام** |  | **الجمالمنزه 5** | تعبيد و ترصيف |
|  | **هام** |  | **المحرسالمنزه 5** | تعبيد و ترصيف |
|  | **هام** |  | **المطويةالمنزه 5** | تعبيد و ترصيف |
|  | **هام** |  | **العباسيينالمنزه 5** | تعبيد و ترصيف |
|  | **هام** |  | **الصنهاجيينالمنزه 5** | تعبيد و ترصيف |
|  | **هام** |  | **الرومانالمنزه 5** | تعبيد و ترصيف |
|  | **هام** |  | **المرابطينالمنزه 5** | تعبيد و ترصيف |
|  | **هام** |  | **الأمويين المنزه 5** | تعبيد و ترصيف |
|  | **هام** |  | **المراديينالمنزه 5** | تعبيد و ترصيف |
|  | **هام** |  | **بنو هلالالمنزه 5** | تعبيد و ترصيف |
|  | **هام** |  | **محمد صالح بن مرادالمنزه 5** | تعبيد و ترصيف |
|  | **هام** |  | **فاطمة الناشيالمنزه 5** | تعبيد و ترصيف |
|  | **هام** |  | **موسى ابن نصيرالمنزه 5** | تعبيد و ترصيف |
|  | **هام** |  | **علي بن بلقاسمالمنزه 5** | تعبيد و ترصيف |
|  | **هام** |  | **ابن زيدون**  **المنزه 5** | تعبيد و ترصيف |
|  | **هام** |  | **ابن سريجالمنزه 5** | تعبيد و ترصيف |
|  | **850 أد**    **850 أد** | **هام** |  | **شارع النجومالمنزه 8** | تعبيد و ترصيف |
|  | **هام** |  | **غزةالمنزه 8** | تعبيد و ترصيف |
|  | **هام** |  | **الخليلالمنزه 8** | تعبيد و ترصيف |
|  | **هام** |  | **الحجازالمنزه 8** | تعبيد و ترصيف |
|  | **هام** |  | **ابن بسامالمنزه 8** | تعبيد و ترصيف |
|  | **هام** |  | **سيناءالمنزه 8** | تعبيد و ترصيف |
|  | **هام** |  | **انقرةالمنزه 8** | تعبيد و ترصيف |
|  | **هام** |  | **اريحةالمنزه 8** | تعبيد و ترصيف |
|  | **هام** |  | **صورالمنزه 8** | تعبيد و ترصيف | الطرقات و الارصفة |
|  | **هام** |  | **علي بن غذاهمالمنزه 8** | تعبيد و ترصيف |
|  | **هام** |  | **محمد الطاهر بن عاشور المنزه 8** | تعبيد و ترصيف |
|  | **500 أد** | **متوسط** |  | **حسين الديماسيالمنزه 5** | صيانة الطرقات |
|  | **متوسط** |  | **مآوي سيارات ( معهد المنزه 6 – أمام لبنى )المنزه 6** | صيانة الطرقات |
|  | **متوسط** |  | **عبد الرزاق الشرايبيالمنزه 7** | صيانة الطرقات |
|  | **متوسط** |  | **صيانة أنهج المنزه 7 مكرر (عزيزة عثمانة وتفرعاته)** | صيانة الطرقات |
|  | **متوسط** |  | **محمد الحليويالمنزه 7** | صيانة الطرقات |
| **سيتم إعداد دراسة للمناطق المعرضة للفياضانات (المناطق الزرقاء) و سيتم تحديد الأولوية للتدخل في حدود الاعتمادات المخصصة و المقدرة ب 500 أد** | | | | | تصريف مياه الأمطار | تصريف مياه الأمطار |
| **سيتم التدخل بالمنطقة البلدية باعتمادات تقدر ب 315 أد** | | | | | صيانة و تهيئة منطقة خضراء | المناطق الخضراء |
|  |  | **هام** |  | **أحمد التليليالمنزه5** | التنوير العمومي | التنوير العمومي |
|  |  | **هام** |  | **حسين الديماسيالمنزه5** | التنوير العمومي |
|  |  | **هام** |  | **نهج الجامعة العربية المنزه 6** | التنوير العمومي |
|  |  | **هام** |  | **صيانة تنوير أنهج المنزه 7 مكرر** | التنوير العمومي |
|  |  | **هام** |  | **صيانة تنوير أنهج المنزه 7** | التنوير العمومي |

**(\*) تأثير المشروع على المنطقة البلدية المعنية : ضعيف – متوسط – هام**

**سيتم الإعلان عن نتائج الدراسات الفنية والمالية من قبل المصلحة الفنية بالبلدية يوم الأربعاء الموافق لــــ12 ديسمبر 2018**

**2.8 –ملاحق :**

**1.2.8 – عرض البلدية :**

|  |
| --- |
| **أنظر القرص** |

**2.2.8 – صور الجلسة بالمنطقة البلدية المنازه:**

|  |
| --- |
| **أنظر القرص** |

**9 – رأي المشاركين في خطة الإتصالالمعتمدة:**

|  |
| --- |
| **كثافة الوسائل الاتصالية المعتمدة حققت مشاركة هامة من طرف المتساكنين** |

**10- رأي المشاركين في المقاربة التشاركية المعتمدة :**

|  |
| --- |
| **عدم وضوح المخططات الاستثمارية على المدى المتوسط و الطويل بالمنطقة البلدية** |

**11- مواضيع أخرى تم النقاش فيها مع المشاركين :**

|  |  |
| --- | --- |
| أجوبة البلدية و/أو الأطراف المعنية | أسئلة وملاحظات المشاركين |
|  | - تخصيص شارع عمار ابن ياسر ذو اتجاه واحد  - مقاومة الحراسة العشوائية  - التدخل ضد المحلات التجارية المخالفة في استغلال الطريق بصفة مشطة  - مقاومة تغيير صبغة المحلات  - تركيز كاميرا مراقبة بالمسلك الصحي بالمنزه السادس  - رفع أتربة النتاج بعد الاشغال  - انجاز فتحة مرورية للمترجلين بين شارع معاوية وشارع بلال   * تخصيص نهج الروضة بالمنزه الثامن ذو اتجاه واحد * مقاومة الرعي العشوائي قرب حوض تجميع مياه الامطار بالمنزه الثامن * مقاومة الكلاب السائبة * مراقبة وضعية المساكن المهجورة خاصة نهج الرباط * تخصيص حاويات للحدائق * تخصيص شاحنات رفع الفضلات في الانهج الضيقة * التنسيق مع الديوان الوطني للتطهير قصد الصيانة الدورية للقنوات * عدم غراسة الاشجار بالارصفة الضيقة * تركيز حاويات لتجميع الفضلات * تركيز علامات المرور بالانهج * انعدام التنوير العمومي تسبب في مشاكل سرقة وخلع بأزقة حي الوفاق * تخصيص مسالك للمعاقين وتوحيد ارتفاع الارصفة بمنطقة المنزه الخامس * فتح الطريق من جهة منجي سليم لتسهيل حركة المرور على الطريق السريعة. |

**ميسر الجلسة رئيس بلدية اريانة**

**الهام بن صالح محمد العربي فاضل موسى**

**آمنة الزهروني**

**أم الخير بلغيث**

**الاسعد المحمدي**