**الجمهورية التونسية**

**وزارة الشؤون المحلية و البيئة**

**بلدية أريانة**

****

**خلية شؤون المجلس والمكتب واللجان**

**والتنسيق بين الدوائر البلدية**

محضر جلسة الدائرة البلدية برياض النصر

بخصوص البرنامج السنوي للاستثمار البلدي التشاركي لسنة 2019

1. **معطيات بخصوص البلدية :**

**أ - إسم البلدية : بلدية أريانة اسم المنطقة :الدائرة البلدية برياض النصر**

**ب - عدد السكان بالبلدية : 114486ألف ساكن عدد السكان بالمنطقة : 26151ألف ساكن**

**ت - تاريخ الجلسة : 02 ديسمبر 2018**

**ث - مكان الجلسة :قاعة الجلسات بالدائرة البلدية برياض النصر**

**ج - إسم ميسر الجلسة : الهام بن صالح، الجليدي جبران، أم الخير بلغيث ، نزار الادب**

**ح - محضر محرر من قبل :أم الخير بلغيث رئيسة مصلحة شؤون المجلس و المكتب البلدي و اللجان**

**خ - محضر مصادق عليه من طرف : محمد العربي فاضل موسى رئيس البلدية اريانة**

1. **معطيات بخصوص الجلسة :**

**أ – عدد المشاركين في الجلسة بالمنطقةالبلدية رياض النصر:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| عدد الشبان ضمن المشاركين والذين تتراوح أعمارهم بين 16 و35 سنة | عدد النساء ضمن المشاركين | عدد المشاركين |  |
| **1** | **16** | **46** | العدد الجملي |
| **2.17** | **34.78** | **100** | (%النسبة ( |

**ب – جدول الأعمال :**

|  |
| --- |
| **ضبط مشاريع البنية الأساسية لسنة 2019 بالدائرة البلدية رياض النصر** |

**3 – تذكير بالإحصاء الوصفي التقديري للبنية الأساسية بالمنطقةالبلدية رياض النصر:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **المناطق** | **الطرقات** | | **الأرصفة** | | **التنوير**  **العمومي** | **الربط بشبكة التطهير المياه المستعملة (%)** | **وجود إشكاليات لتصريف مياه الامطار** |
| نسبة الطرقات في حالتها جديدة  أو متوسطة  **(%)**  (1) | نسبة الطرقات في حالة تتطلب التدخل  **(%)**  (1) | نسبة الأرصفة  في حالتها جديدة  أو متوسطة  **(%)**  (1) | نسبة الأرصفة في حالة تتطلب التدخل  **(%)**  (1) | نسبة التغطية بشبكة التنوير العمومي  **(%)**  (2) | نسبة التغطية بشبكة التطهير  **(%)**  (2) |  |
| **دائرة رياض النصر** | | | | | | | |
| **النصر 2** | **61** | **39** | **72** | **28** | **100** | **100** | **نعم** |
| **النصر 1** | **72** | **28** | **75** | **25** | **100** | **100** | **لا** |

(1) يتم احتساب هذه النسبة بقسمة مساحة الطرقات أو الأرصفة المعنية على مساحتها الجملية وذلك دون اعتبار الطرقات المرقمة

(2) يتم احتساب هذه النسبة بقسمة طول الطرقات المجهزة على الطول الجملي للطرقات وذلك دون اعتبار الطرقات المرقمة

1. **المشاريع المدرجة ببرنامج الإستثمار السنوي 2018 والمشاريع الوطنية والجهوية الأخرى المتواصلة أو المبرمجة بالمنطقة البلدية رياض النصر:**

|  |  |
| --- | --- |
| أجوبة البلدية و/أو الأطراف المعنية | أسئلة وملاحظات المشاركين |
| **السيد خالد الجبالي (مدير المصالح الفنية):**أشار الى انه بالنسبة :  **المشاريع المنتهية أو بصدد الإنجاز (خلال سنة 2018)**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **نسبة التقدم** | **تاريخ انطلاق الأشغال** | **الكلفة الجمليةأد** | **اسم المشروع** | | 100% | **-** | 494.000,000 | تهيئة الحي الشعبي –طريق بنزرت | | 100% | **-** | 385.652,991 | تهيئة طريق برج التركي | | 40% | 03/08/2017 | 858.692,605 | تهيئة قاعة فرحات حشاد | | 85% | 14 /11/2016 | 611.200,470 | تهيئة مستودع الحجز | | 100% | **-** | 887.371,732 | تعشيب الملعب البلدي | | 40% | 05 /06/ 2018 | 1.025.643,150 | تهيئة حجرات الملابس | | 40% | 16 /05/ 2018 | 780.692,063 | تهيئة ساحة المنزه السادس | | 100% | **-** | 150.000,000 | تهيئة ساحة الشهداء | | 75% | 19 /04/ 2017 | 1.380.072,880 | مشروع تغطية ملاعب كرة السلة حي الأمير بالمنزه السابع |   **المشاريع التي ستنطلق بداية سنة 2019 (مرحلة الإعلان على طلب العروض)**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **مناطق التدخل** | **الكلفة** | **اسم المشروع** | | -أريانة المدينة  -الحي الشعبي  -حي المستقبل  -أريانة الجديدة 1 و 2  -حي الوفاق UV4 | 4500 أد | مشروع تهيئة البنية الأساسية (طرقات – ترصيف- تطهير و تصريف الأمطار) برنامج 2017. | | -برج البكوش  -حي التعمير | 700أد  900 أد | مشروع تهيئة البنية الأساسية (طرقات – ترصيف- تطهير و تصريف الأمطار) برنامج 2016 القسط 1. | | -حي الملاحة  -كوشة الجير | 2400 أد  1000 أد | مشروع تهيئة البنية الأساسية (طرقات – ترصيف- تطهير و تصريف الأمطار) برنامج 2016 القسط 2. | | -المنزه السادس  -المنزه السابع | 1000 أد | مشروع تهيئة البنية الأساسية (طرقات – ترصيف- تطهير و تصريف الأمطار) برنامج 2016 القسط 3. | | --حي النصر 2 | 1000 أد | مشروع تهيئة البنية الأساسية (طرقات – ترصيف- تطهير و تصريف الأمطار) برنامج 2016 القسط 4. | | المنطقة البلدية | 800 أد | برنامج صيانة الطرقات |   **المشاريع التي بصدد الدراسة و ستنطلق خلال سنة 2019**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **نسبة تقدم الدراسة** | **الكلفة** | **اسم المشروع** | | 60% | 1000أد | بناء دائرة بلدية أريانة المدينة وفضاء المواطن | | 60% | 1600 أد | بناء مركب طفولة بالمنزه السادس | | 100% | 600أد | إعادة بناء سوق ساحة سليمان اللمسي | | 25% | 1000أد | صيانة قصر البلدية | | 50% | 2250 أد | مشروع تهيئة البنية الأساسية (طرقات – ترصيف- تطهير و تصريف الأمطار) برنامج 2018 | | 60% | 150 أد | تهيئة ساحة سلا | | 50% | 450 أد | تهيئة ملاعب أحياء |   **المشاريــــــع المؤجلة و الملغاة**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **سبب التأجيل** | **الكلفة** | **اسم المشروع** | | مشكل عقاري/اعتمادات غير كافية | 1000 أد | تهيئة منتزه بئر بلحسن | | مشكل عقاري/اعتمادات غير كافية | 1000 أد | المسرح البلدي | | مشكل عقاري/اعتمادات غير كافية | 3000 أد | المسبح البلدي | | مشكل عقاري | 1100 أد | بناء قاعة ألعاب فردية | | سيتم إعادة النظر في الدراسة | 900 أد | تهيئة سوق الطيب المهيري | | سيتم إعادة النظر في الدراسة | 150 أد | تهيئة الدائرة البلدية النصر | | مشكل عقاري | 4700 أد | اقتناء عقار و بناء قصر البلدية | | ملغى | 150 | مفترق أمام المعتمدية | | ملغى | 250 | المستودع البلدي | | ملغى | 100 | سياج بملعب عزيز تاج |   ثم أوضح أن دراسات مشاريع القرب لسنة 2016 و 2017 أفرزت ارتفاعا في كلفة انجاز المشاريع و قد ارتأى المجلس البلدي استغلال الاعتمادات المرصودة لبعض المشاريع المؤجلة و الملغاة في تمويل مشاريع القرب لسنة 2016-2017-2019 و ذلك حسب البيان التالي :   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **المبلغ المقترح طرحه أ.د** | **الكلفة أ.د** | **اسم المشروع** | | 2.600 | 2.950 | المسبح البلدي | | 850 | 1000 | المسرح البلدي | | 150 | 150 | مفترق أمام المعتمدية | | 250 | 250 | المستودع البلدي | | 100 | 100 | سياج بملعب عزيز تاج | | 3.950 | المجموع | | |  |

**5– مشاريع القرب المقترحة من طرف المشاركين بالمنطقة البلدية رياض النصر خلال سنة 2019 مرتبة حسب الأولوية:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| رأي المصلحة الفنية/المرافق الفني | الكلفة التقديرية  (أ.د) | موقع التدخل (الأنهج والأحياء) | نوعية التدخل | المشروع |
| تمت برمجته خلال سنة 2016 |  | شارع أريانة الورودالنصر 2 | تعبيد و ترصيف | الطرقات و  الأرصفة |
| يمكن التدخل فيه خلال مشروع الصيانة 2019 |  | الجلولي فارسالنصر 1 | تعبيد و ترصيف |
| ستتم برمجتها خلال سنة 2019 |  | دوشنب – اخشباد – ألبانيا- عبد الله القيرواني –الحاجب عبد الوهاب النصر 1 | تعبيد و ترصيف |
| ستتم برمجتها خلال سنة 2019 |  | نهج مدينة الموصلالنصر 1 | تعبيد و ترصيف |
| ستتم برمجتها خلال سنة 2019 |  | نهج مدينة القصيم النصر 1 | تعبيد و ترصيف |
| ستتم برمجتها خلال سنة 2019 |  | نهج مدينة الرضوى النصر 1 | تعبيد و ترصيف |
| ستتم برمجتها خلال سنة 2019 |  | نهج رشاد الباجي النصر 1 | ترصيف |
| سيتم إعداد دراسة للمناطق المعرضة للفياضانات (المناطق الزرقاء)و سيتم تحديد الأولوية للتدخل في حدود الاعتمادات المخصصة) |  | شارع اريانة الورود – جلولي الفارس- اكرانيا – سراييفو – دوشنب -اشخباد- طاجكستان- عبد الله القيراوني – عبد الوهاب – البانيا | تصريف مياه الأمطار | تصريف مياه الأمطار |
| سيتم إعداد دراسة للمناطق المعرضة للفياضانات (المناطق الزرقاء)و سيتم تحديد الأولوية للتدخل في حدود الاعتمادات المخصصة) |  | التدخل بمدينة الروضة واقامة جامع السلام والمدرسة الابتدائية النصر 2 وصيانة الدورية للقنوات وشارع بن كحلة وشارع الباهي الادغم و نهج محمد علي الشيخ ومفترق طريق محمد علي بن كحلة والشادلي النيفر | تصريف مياه الأمطار |  |
| تهيئة فضاء نهج أكرانيا والعناية بالمناطق الخضراء بمنطقة النصر 1: ليست منطقة خضراء |  | تهيئة فضاء نهج أكرانيا والعناية بالمناطق الخضراء بمنطقة النصر 1 تهيئة فضاء نهج أكرانيا | صيانة و تهيئة منطقة خضراء | المناطق الخضراء |
| تهيئة المنطقة الخضراء بأعلى واد القرى بصدد التهيئة بالتنسيق مع club leo  - مسلك صحي وتهيئة المنطقة الخضراء على واد رويش : للنظر و البرمجة بالتنسيق مع رئيس الدائرة--شارع الورود قبالة الطريق السريعة x20للبرمجة  – تهيئة منطقة خضراء المحاذية بالمدرسة الإعدادية مهيأة وبصدد الصيانة |  | تهئية الحديقة المتواجد بنهج دكتور سليم عمار – تهيئة المنطقة الخضراء بأعلى واد القرى - المركب التربوي René Descartes - مسلك صحي وتهيئة المنطقة الخضراء على واد رويش - امام المعهد -شارع الورود قبالة الطريق السريعة x20– نهج مدينة اليمامة – تهيئة منطقة خضراء المحاذية بالمدرسة الاعدادية | صيانة و تهيئة منطقة خضراء |  |
| تمت برمجتها في إطار تكملة مشروع سنة 2016 |  | أريانة الورودالنصر 1 | تنوير عمومي | تنوير عمومي |
| ستتم برمجتها خلال سنة 2019 |  | عبد الله الزواغيالنصر 2 | تنوير عمومي | تنوير عمومي |
| تمت برمجتها في إطار مشروع سنة 2016 |  | صيانة تنوير أنهج النصر 2 | تنوير عمومي |

**6 – نقاش وتفاعل مع المشاركين :**

|  |  |
| --- | --- |
| أجوبة البلدية و/أو الأطراف المعنية | أسئلة وملاحظات المشاركين |
|  | **السيد أمير التركي (النصر 1) :**  **- التنوير العمومي** : شارع اريانة الورود – جلولي الفارس- اكرانيا – سراييفو – دوشنب -اشخباد- طاجكستان- عبد الله القيراوني – عبد الوهاب – البانيا -  **- تعبيد الطرقات** : شارع اريانة الورود – جلولي الفارس- اكرانيا – سراييفو – دوشنب -اشخباد- طاجكستان- عبد الله القيراوني – عبد الوهاب – البانيا  -**تصريف مياه الامطار**شارع اريانة الورود – جلولي الفارس- اكرانيا – سراييفو – دوشنب -اشخباد- طاجكستان- عبد الله القيراوني – عبد الوهاب – البانيا  **- الارصفة:** شارع اريانة الورود – جلولي الفارس- اكرانيا – سراييفو – دوشنب -اشخباد- طاجكستان- عبد الله القيراوني – عبد الوهاب – البانيا  **- المناطق الخضراء** : تهيئة فضاء نهج أكرانيا والعناية بالمناطق الخضراء  **السيدات ريم بن عامر و هادية جابر وهدى بن رمضان (النصر 2) :**  **- التنوير العمومي** : صيانة كامل الشبكة بمنطقة حي النصر 2 استعمال الطاقة المتجددة للتنوير العمومي بمنطقة حي النصر 2 – شارع اريانة الورود- نهج عبد الزواغي – تنوير المنطقة الخضراء امام المعهد – نهج سعيد الباجي  **- تعبيد الطرقات** : الطريق الرابط بين المدرسة الخاصة René Descartesnouveau mall– صيانة كامل نهج الموصل – نهج مدينة القصيم – نهج محمد علي بن كحلة – شارع الباهي الادغم – شارع الورود– تسييج الطريق بين برج التركي واقامة اكروبول  - تركيز مخفظات سرعة شارع عبد العزيز المستوري ومحمد بن كحلة وشاذلي النيفر امام المعهد  - تركيز العلامات المرورية للانهج الفرعية لمدينة الموصل ونهج الاوس  **-تصريف مياه الامطار**: التدخل بمدينة الروضة واقامة جامع السلام والمدرسة الابتدائية النصر 2 وصيانة الدورية للقنوات وشارع بن كحلة وشارع الباهي الادغم و نهج محمد علي الشيخ ومفترق طريق محمد علي بن كحلة والشادلي النيفر  - تصريف مياه الامطار المنحدرة من اعلى واد القرى وهضبة النصر  **- الارصفة :** تهيئةارصفة مدينة الروضة وامامالمعهد–نهج مدينة الموصل – نهج رشاد الباجي – المنطقة المحاذية لواد القرى وبرج التركي– نهج محمد علي بن كحلة -  **- المناطق الخضراء :**تهئية الحديقة المتواجد بنهج دكتور سليم عمار – تهيئة المنطقة الخضراء بأعلى واد القرى - المركب التربوي René Descartes- مسلك صحي وتهيئة المنطقة الخضراء على واد رويش - امام المعهد-شارع الورود قبالة الطريق السريعة x20– نهج مدينة اليمامة –تهيئة منطقة خضراء المحاذية بالمدرسة الاعدادية |

**7 – قائمة اسمية لممثلي المنطقة البلدية رياض النصر:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| الإسم واللقب | العمر | الإختصاص/  المهنة | العنوان | ممثل عن(الشباب/المرأة/الرجال |
| امير التركي | **52** | **مهندس معماري** | **إقامة آسيا الهادي نويرة** | **رجل** |
| فوزي زعق | **67** | **متقاعد** | **نهج صراييفو** | **رجل** |
| هادية جابر | **55** | **مهندسة اتصالات** | **نهج عبد العزيز المستوري** | **امرأة** |
| هدى بن رمضان | **38** | **فلاحة** | **نهج سد مأرب** | **شابة** |

**8- نتائج الجلسة بالمنطقة البلدية رياض النصر:**

**1.8 – ملاحظات بخصوص التدخلات المطلوب إنجازها بالمنطقة البلدية رياض النصروتاريخ الإعلان عن نتائج الدراسات الفنية والمالية من قبل المصلحة الفنية بالبلدية:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| رأي المصلحة الفنية/المرافق الفني | الكلفة التقديرية | جدوى المشروع للمنطقة (\*) | نتائج التصويت | موقع التدخل (الأنهج والأحياء) | نوعية التدخل | المشروع |
|  | **600 أد** | **هام** |  | **الحاجب عبد الوهاب النصر1** | تعبيد و ترصيف | الطرقات و الارصفة |
|  | **هام** |  | **البانيا النصر1** | تعبيد و ترصيف |
|  | **هام** |  | **عبد الله القيرواني النصر1** | تعبيد و ترصيف |
|  | **هام** |  | **دوشنب النصر1** | تعبيد و ترصيف |
|  | **هام** |  | **اخشباد النصر1** | تعبيد و ترصيف |
|  | **هام** |  | **عزالدين الحامي النصر1** | تعبيد و ترصيف |
|  | **هام** |  | **مدينة الموصل النصر1** | تعبيد و ترصيف |
|  | **600 أد** | **هام** |  | **مدينة القصيم النصر1** | تعبيد و ترصيف |
|  | **هام** |  | **مدينة الرضوى النصر1** | تعبيد و ترصيف | الطرقات و الارصفة |
|  | **متوسط** |  | **ترصيف رشاد الباجي النصر1** | ترصيف |
| **سيتم إعداد دراسة للمناطق المعرضة للفياضانات (المناطق الزرقاء)و سيتم تحديد الأولوية للتدخل في حدود الاعتمادات المخصصة و المقدرة ب 500 أد** | | | | | تصريف مياه الأمطار | تصريف مياه الأمطار |
| **سيتم التدخل بالمنطقة البلدية باعتمادات تقدر ب 315 أد** | | | | | صيانة و تهيئة منطقة خضراء | المناطق الخضراء |
|  | **25 أد** | **هام** |  | **عبد الله الزواغي النصر2** | التنوير العمومي | التنوير العمومي |

**(\*) تأثير المشروع على المنطقة البلدية المعنية : ضعيف – متوسط – هام**

**سيتم الإعلان عن نتائج الدراسات الفنية والمالية من قبل المصلحة الفنية بالبلدية يوم الأربعاء الموافق لــــ12 ديسمبر 2018**

**2.8 – ملاحق :**

**1.2.8 – عرض البلدية :**

|  |
| --- |
| **أنظر القرص** |

**2.2.8 – صور الجلسة بالمنطقة البلدية رياض النصر:**

|  |
| --- |
| **أنظر القرص** |

**9 – رأي المشاركين في خطة الإتصال المعتمدة:**

|  |
| --- |
| **كثافة الوسائل الاتصالية المعتمدة حققت مشاركة هامة من طرف المتساكنين** |

**10- رأي المشاركين في المقاربة التشاركية المعتمدة :**

|  |
| --- |
|  |

**11- مواضيع أخرى تم النقاش فيها مع المشاركين :**

|  |  |
| --- | --- |
| أجوبة البلدية و/أو الأطراف المعنية | أسئلة وملاحظات المشاركين |
|  | - **التدخل لصيانة الطريق بعد اشغال المتدخلين العموميين**  **- تجميل المدينة من خلال دهن واجهات البناءات**  **- تعديل صبغة الفضاءات التجارية وملامتها مع الواقع**  **- الصيانة الدورية لقنوات تصريف مياه الامطار**  **- انجاز مشروع النصر – الهادي نويرة بدون سيارات وتخصيص حافة للنقل من الجهتين**  **– اعادة تركيز العلامات المرورية لمنطقة حي النصر 2**  **- انجراف الطريق المؤدي الى وادي القرى**  **- استغلال جامع القبي لجزء من الرصيف**  **- الحرص على استخدام الوقت للتنوير العمومي**  **- صيانة الملعب المحاذي للمدرسة**  **- إعادة تسييج حوض المياه**  **- مراقبة شاحنات حمل المواد البناء**  **- التدخل في الاستغلال المشط للارصفة من طرف المحلات التجارية**  **- توحيد ارتفاع الارصفة**  **- مراجعة المثال المروري لشارع الهادي نويرة وشارع الباهي الادغم**  **- تركيز مخفضات السرعة بنهج عبد العزيز المستوري ومحمد بن كحلة و شاذلي النيفر**  **- تخصيص ممر للدراجات**  **- الحسن وضعية الاكشاك بمنطقة النصر 2**  **- إحداث مآوى للسيارات بشارع الهادي نويرة واحداث ممر للمعاقين**  **- مراقبة المواصفات الصحية والحمائية بالمناطق الخضراء** |

**ميسر الجلسة رئيس بلدية اريانة**

**الهام بن صالح محمد العربي فاضل موسى**

**الجليدي جبران**

**أم الخير بلغيث**

**نزار الادب**